## ? Phase 1 : Frontend (Interface utilisateur et interactions)
### ⚙️ 1. Configuration initiale et environnement de travail
- Créer la structure de dossiers :
  - /public
    - index.html
  - /src
    - /js
    - /css
    - /assets
- Initialiser un projet avec npm init -y.
- Installer les dépendances nécessaires (si besoin) :
  - npm install lite-server (pour un serveur local rapide)
  - npm install uuid (pour générer des ID uniques)
- Configurer package.json :
  - Ajouter un script "start": "lite-server".

### ?￯ﾸﾏ 2. Structure de base (HTML/CSS)
#### HTML
- Créer index.html et inclure :
  - Une <nav> avec :
    - Un champ de recherche.
    - Des boutons pour ajouter, filtrer, trier.
  - Une <section> principale avec le tableau des tâches.
  - Un <footer> avec la progress bar globale.
- Ajouter un modal caché pour la création/modification de tâche.
#### CSS (base)
- Appliquer un layout en CSS Grid pour le tableau.
- Styliser la navbar et le footer.
- Créer des classes pour les statuts (.en-cours, .terminee, .non-commencee).
- Ajouter des couleurs dynamiques via ::before pour afficher la couleur de catégorie.

### ? 3. Tableau interactif (Drag & Drop, tri et filtres)
#### Drag & Drop
- Ajouter draggable="true" sur chaque ligne.
- Implémenter les événements : dragstart, dragover, drop, dragend.
- Permettre le déplacement des colonnes et des lignes.
#### Tri et filtres
- Ajouter des listeners sur les boutons :
  - Tri par mois ou semaine.
  - Filtrage par statut et priorité.
  - Recherche en temps réel via input avec keyup.

### ?￯ﾸﾏ 4. Gestion des tâches (CRUD en frontend)
- Créer une classe Task avec :
  - id, title, description, category, status, priority, dueDate, comments, subtasks.
- Implémenter les méthodes :
  - .addTask(), .editTask(), .deleteTask().
- Afficher les tâches via innerHTML et les rendre éditables au clic.
- Ajouter des sous-tâches avec cases à cocher et progress bar dynamique.

### ? 5. Interface dynamique et responsive
- Afficher un compteur de tâches et une progress bar globale.
- Rendre l'interface responsive (mobile, tablette, desktop).
- Ajouter des animations CSS (transitions pour le drag & drop).

### ?￯ﾸﾏ 6. Gestion du stockage (localStorage)
- Sauvegarder les tâches dans localStorage.
- Charger les tâches au démarrage avec JSON.parse.
- Permettre la persistance des filtres et du tri.

## ? Phase 2 : Backend (Node.js/Express/MongoDB)
### ⚙️ 1. Mise en place du serveur
- Initialiser un projet Node.js : npm init -y.
- Installer les dépendances :
  - npm install express mongoose dotenv bcrypt jsonwebtoken cors
- Créer la structure :
  - /server
    - /models : Task.js, User.js
    - /controllers : taskController.js, authController.js
    - /routes : taskRoutes.js, authRoutes.js
    - server.js

### ?￯ﾸﾏ 2. Base de données (MongoDB)
- Configurer la connexion avec Mongoose.
- Créer le modèle Task :
  - title, description, category, status, priority, dueDate, comments, subtasks.
- Créer le modèle User :
  - username, email, password (hash).

### ? 3. Authentification (JWT)
- Implémenter la connexion et l’inscription avec hachage de mot de passe (bcrypt).
- Générer des tokens JWT et gérer leur expiration.
- Protéger les routes avec un middleware d'authentification.

### ? 4. API RESTful pour les tâches
- Créer les routes :
  - POST /tasks - Ajouter une tâche.
  - GET /tasks - Récupérer toutes les tâches.
  - PUT /tasks/:id - Modifier une tâche.
  - DELETE /tasks/:id - Supprimer une tâche.

### ? 5. Intégration frontend-backend
- Remplacer le localStorage par des appels API avec fetch().
- Gérer les erreurs et affichage des messages (succès/échec).

### ? Phase 3 : Optimisations et fonctionnalités avancées
- Optimiser les performances (lazy-loading des tâches).
- Améliorer la sécurité (sanitiser les entrées, limiter les appels API).
- Ajouter une exportation des tâches au format CSV/JSON.
- Implémenter un système de notifications pour les échéances.
- Ajouter un mode sombre et personnalisation de l'interface.